Taller Aplicado de Programación

TPY1101 - 002D

Informe: Estado de Avance 3

Paula Frías Navarro

Sebastián Valdivia Estay

Prof. Arturo Vargas Reyes

26/06/2026

Índice de Contenido

Introducción	3

PARTE I – Evaluación Parcial 1 (Resumen)	3

1. Contexto y Diagnóstico	3

1.1 Descripción del Problema	3

1.2 Análisis de Causas y Efectos	3

1.3 Modelo de Solución	3

2. Análisis de Mercado	3

3. Definición del Proyecto	4

4. Alcance	4

5. Planificación	4

6. Definición Tecnológica	4

7. Conceptualización y Metodología	5

PARTE II – Evaluación Parcial 2	6

8. Diagramas y Documentos de Diseño	6

8.3 Diagrama de Componentes	7

8.4 Plan de Pruebas	8

9. Configuración del Servidor y Ambiente de Desarrollo	9

9.1 Especificaciones del Servidor Local (SSH)	9

9.2 Instalación de Lenguajes, Bibliotecas y Herramientas	9

9.3 Configuración del Ambiente de Pruebas	10

10. Estado de Avance del Desarrollo	10

10.1 Avance por Módulo	10

10.2 Avance por Módulo Actualizado a 26 de Junio	11

10.3 Indicadores de Avance (KPIs)	11

10.4 Indicadores de Avance (KPIs) Actualizado a 26 de Junio	11

10.5 Resultados de Benchmark (Primera Iteración)	12

10.6 Resultados de Benchmark (Última Iteración)	12

11. Pruebas Realizadas	13

11.1 Pruebas Operativas
Las pruebas operativas validan el comportamiento del sistema bajo condiciones normales de uso, verificando que cada caso de uso ejecute correctamente su flujo principal. Se utilizó el método de caja negra, evaluando entradas y salidas esperadas sin considerar la lógica interna.	13

11.2 Pruebas de Validación y Verificación
Las pruebas de validación y verificación evalúan el comportamiento del sistema ante condiciones límite, datos inválidos y escenarios de excepción, asegurando que el sistema responda correctamente fuera del flujo normal de uso.	14

12. Estrategia de Respaldo	15

13. Lecciones Aprendidas	15

PARTE III – Evaluación Parcial 3	17

14. Ciclo de iteraciones de RobusPredictor	17

15. Mejoras implementadas	18

16. Mejoras Futuras	19

17. Conclusión	20

18. Lecciones aprendidas finales	20

Bibliografía	22

# Introducción

El presente informe corresponde al Estado de Avance 3 del proyecto de desarrollo del algoritmo predictivo para la empresa Formulisa.

Este documento integra los contenidos desarrollados en la Evaluación Parcial 1 (contexto, diagnóstico, planificación y diseño tecnológico), agrega los nuevos avances exigidos por la Evaluación Parcial 2 y finalmente anexa todo lo relativo a la Evaluación Parcial 3.

En esta tercera etapa se presentan el ciclo iterativo de algoritmo, los resultados del proyecto, las mejoras futuras, las lecciones aprendidas y nuestras conclusiones.

# PARTE I – Evaluación Parcial 1 (Resumen)

# 1. Contexto y Diagnóstico

## 1.1 Descripción del Problema

Las organizaciones generan grandes volúmenes de datos con alta variabilidad, ruido estructural e incertidumbre. Los algoritmos convencionales se ven afectados negativamente por outliers y fluctuaciones temporales atípicas, generando predicciones inestables. Formulisa requiere un algoritmo capaz de procesar grandes conjuntos de datos, mitigar el impacto del ruido y detectar patrones consistentes.

## 1.2 Análisis de Causas y Efectos

Las causas identificadas incluyen: volatilidad intrínseca de los datos, ruido estructural elevado, incidencia de outliers, dependencia de arquitecturas tradicionales y deficiencia en segmentación temporal. Los efectos se traducen en inestabilidad predictiva, baja precisión técnica, overfitting y predicciones no confiables para la toma de decisiones.

## 1.3 Modelo de Solución

RobusPredictor es el algoritmo propuesto, compuesto por tres módulos:

- Módulo 1 - Particionamiento del espacio vectorial: Desglosa el dataset en subgrupos (cubos) mediante partición recursiva por medianas en N dimensiones.

- Módulo 2 - Selección de cubos estables: Distingue zonas verdes (patrones consistentes) de zonas rojas (ruido), usando criterios de variabilidad entre dominios temporales.

- Módulo 3 - Aplicación de predicción: Aplica el modelo a nuevos datos, priorizando la estabilidad sobre la cobertura total.

# 2. Análisis de Mercado

El análisis comparó las siguientes tecnologías: ARIMA/SARIMA (limitadas ante alta volatilidad), Prophet Meta (limitada en alta frecuencia), Modelos de Gradiente XGBoost/LightGBM (sensibles a outliers no tratados), Deep Learning LSTM (requieren grandes volúmenes y alta capacidad computacional). RobusPredictor se posiciona como una solución de mayor interpretabilidad, diseñada específicamente para ruido estructural.

La tabla de homologación muestra que el algoritmo Formulisa supera a las alternativas de mercado en manejo de outliers, resistencia al ruido e interpretabilidad, operando en entorno local optimizado con NumPy/Pandas.

Definimos como equipo que ocuparemos los modelos de XGBoost, LightGBM, Prophet, Regresión Lineal, Árbol de decisión y Red Neuronal, para poder hacer las comparaciones de benchmark contra el resultado de predicción de RobusPredictor.

# 3. Definición del Proyecto

Objetivo General: Desarrollar un algoritmo en Python que optimice el desempeño predictivo y la estabilidad de los modelos en escenarios de alta variabilidad y ruido estructural.

Objetivos Específicos:

- Diseñar una lógica de reconocimiento de patrones en múltiples espacios vectoriales para discriminar ruido de forma autónoma.

- Validar la eficacia mediante benchmarking comparativo contra modelos convencionales.

# 4. Alcance

Incluido:

- Librería hecha en Python con lógica de discriminación de ruido y benchmarking con datos históricos de Formulisa.

Excluido:

- Interfaces gráficas, sistemas productivos de cara al cliente final, datos no estructurados, Docker u orquestadores complejos.

Supuestos:

- Formulisa proveerá datasets históricos representativos. No existen conflictos legales de protección de datos. La solución se desarrolla en Python con NumPy, Pandas y Scikit-learn en Ubuntu 24.04.

# 5. Planificación

El proyecto se organiza en tres fases: Fase I Inicio (semanas 1–4), Fase II Desarrollo Evolutivo (semanas 5–12) y Fase III Cierre (semanas 13–16). La metodología es Prototipado Evolutivo, con tres prototipos: Alfa (partición recursiva base), Beta (ajuste de parámetros), Final (versión validada).

# 6. Definición Tecnológica

Stack tecnológico:

- Python 3.8.10, NumPy 1.24.4, Pandas 2.0.3, Scikit-learn 1.3.2, Joblib 1.4.2, openpyxl, Jupyter Notebooks, Git/GitHub.

Entorno:

- Local mediante SSH a servidor Ubuntu 24.04 LTS (AMD FX-8350, 8 núcleos, 32 GB RAM DDR3). Gestión de entornos con Anaconda 3.

# 7. Conceptualización y Metodología

El valor agregado radica en un enfoque que prioriza la identificación de regularidades persistentes, diferenciándose de soluciones que promedian el error. Los atributos de calidad definidos son: Integridad, confiabilidad, precisión y oportunidad.

La metodología de Prototipado Evolutivo permite ajustar la lógica de los cubos y los umbrales de estabilidad en cada iteración. Se definen ciclos de comprensión del negocio, diseño funcional, desarrollo algoritmo, refinamiento y evaluación.

# PARTE II – Evaluación Parcial 2

# 8. Diagramas y Documentos de Diseño

Se elaboraron los siguientes diagramas y documentos que establecen los lineamientos de diseño de la solución, acordes a la metodología de Prototipado Evolutivo y al stack tecnológico definido.

8.1 Diagrama de Casos de Uso del Algoritmo RobusPredictor8.2 Diagrama de Flujo del Algoritmo RobusPredictor

## 8.3 Diagrama de Componentes

La arquitectura del sistema se organiza en los siguientes componentes:

| Componente | Archivo / Clase | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Core | robuspredictor/model.py (clase RobusPredictor) | Donde se crea la estructura, atributos y funciones principales de RobusPredictor. |
| Módulo 1 | robuspredictor/partitioning.py robususpredictor/domains.py | Particionamiento recursivo por medianas en N dimensiones. División de dominios. |
| Módulo 2 | robuspredictor/stability.py | Selección de cubos estables (Zonas Verdes / Zonas Rojas). |
| Módulo 3 | robuspredictor/prediction.py | Aplicación del modelo a nuevos datos. Lógica de default_value. |
| Utilidades | robuspredictor/utils.py | Validación de parámetros, consistencia entre fit y predict. |
| Métricas | robuspredictor/metrics.py | Funciones que ayudan a calcular métricas de rendimiento al algoritmo. |
| Exportación | robuspredictor/checkpoint.py | Genera archivo Excel para trazabilidad donde guarda resumen por cubo, cortes realizados y métricas generales del modelo. |
| Ejemplos de uso | example/ | Ejecución de pruebas funcionales y ejemplos de uso. |

## 8.4 Plan de Pruebas

Con el objetivo de identificar posibles fallas o comportamientos inesperados dentro de la solución RobusPredictor, los riesgos detectados durante el proceso de testing serán clasificados según su nivel de gravedad: bajo, medio y alto.

| N° | Descripción | Gravedad | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El sistema genera particiones incorrectas del espacio vectorial durante el proceso de entrenamiento. | Alta | Revisar la lógica de particionamiento recursivo y validar los cortes generados por variable. |
| 2 | El modelo genera predicciones incorrectas para registros que sí pertenecen a cubos estables. | Alta | Revisar el sistema de búsqueda de cubos y validación de pertenencia de registros. |
| 3 | El usuario ingresa parámetros inválidos que afectan el entrenamiento del modelo. | Media | Validar restricciones y tipos de datos de los parámetros ingresados. |
| 4 | El sistema no retorna el valor por defecto cuando un registro no pertenece a ninguna región estable. | Media | Verificar la lógica de predicción para casos fuera del espacio vectorial entrenado. |
| 5 | El algoritmo produce timeout en ejecuciones con parámetros de partición extremos (n_min muy bajo o n_max muy alto) sin paralelismo activo. | Media | Validar límites de parámetros de partición y establecer timeout |

# 9. Configuración del Servidor y Ambiente de Desarrollo

Se documenta la configuración del servidor de desarrollo y las instrucciones de instalación de lenguajes, bibliotecas y herramientas.

## 9.1 Especificaciones del Servidor Local (SSH)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) |
| CPU | AMD FX-8350 – 8 núcleos @ 4.0 GHz |
| RAM | 32 GB DDR3 1600 MHz |
| Almacenamiento | HDD 1 TB SATA III (dataset + resultados) |
| Acceso | SSH remoto (openssh-server activo) |
| Estado multiproceso | Actualmente 1/8 núcleos en uso (optimización pendiente: joblib Parallel) |
| Servidor adicional (cliente) | Servidores José Lipari: 30+ núcleos - disponibles para grid search |

## 9.2 Instalación de Lenguajes, Bibliotecas y Herramientas

A continuación se detallan los comandos de instalación ejecutados en el servidor, conforme a las instrucciones acordadas con el docente y el cliente:

Instrucciones de instalación – Servidor Ubuntu 24.04 LTS

# 1. Actualización del sistema sudo apt update && sudo apt upgrade -y # 2. Instalación de Python 3.8 (si no está disponible por defecto) sudo apt install -y python3.8 python3.8-venv python3.8-dev # 3. Instalación de Anaconda 3 wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2024.02-1-Linux-x86_64.sh bash Anaconda3-2024.02-1-Linux-x86_64.sh -b -p $HOME/anaconda3 echo 'export PATH="$HOME/anaconda3/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc # 4. Creación del entorno virtual del proyecto conda create -n formulisa python=3.8.10 -y conda activate formulisa # 5. Instalación de librerías con versiones controladas pip install numpy==1.24.4 pip install pandas==2.0.3 pip install scikit-learn==1.3.2 pip install joblib==1.4.2 pip install jupyter notebook pip install openpyxl xlsxwriter # para salidas Excel/CSV # 6. Instalación de herramientas de control de versiones sudo apt install -y git git clone https://github.com/paufriasest/Robus-Predictor.git # 7. Verificación de instalación python -c "import numpy, pandas, sklearn, joblib; print('OK')"

## 9.3 Configuración del Ambiente de Pruebas

El ambiente de pruebas replica el entorno de producción (servidor SSH Ubuntu) en la misma máquina, utilizando un entorno Conda separado. Se siguieron las mejores prácticas de la industria en gestión de entornos aislados:

- Dataset de validación: archivo independiente del dataset de entrenamiento, proporcionado por Formulisa.

- Carpeta de resultados: /home/[usuario]/robuspredictor/test/

# 10. Estado de Avance del Desarrollo

En cumplimiento del Indicador IL2.2, se documenta el estado de avance del producto de software con evidencia del progreso por módulo, certificando el avance alcanzado a la semana 11.

## 10.1 Avance por Módulo

| Módulo / Componente | Descripción del avance | % Avance | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1 - Particionamiento | Partición recursiva por medianas implementada. Pendiente: corrección definición n-dimensional (prioridad máxima según Acta 7). | 70% | En corrección |
| Módulo 2 - Selección estable | Criterios de estabilidad (std y mean_train) implementados. Lógica de Zona Verde / Zona Roja funcional. | 80% | Funcional |
| Módulo 3 - Predicción | Interfaz fit/predict operativa. Lógica de default_value implementada. | 85% | Funcional |
| utils.py | Validación de parámetros entre fit y predict implementada y probada. | 95% | Completo |
| diagnostics.py (CSV salida) | Generación de CSV con ID cubo, promedios por variable, N_train, N_val, mean_train, mean_val, es_estable. | 100% | Aprobado |
| checkpoint.py (excel de salida) | Generación de excel para trazabilidad de cubos. | 100% | Aprobada |
| Grid Search iterativo | Diseñado y en proceso de implementación. 7 parámetros, 3^7 = 2.187 combinaciones, guardado incremental. | 30% | En progreso |
| Multiprocesamiento | Pendiente de implementación con joblib Parallel para uso de los 8 núcleos disponibles. | 0% | Planificado |

## 10.2 Avance por Módulo Actualizado a 26 de Junio

| Módulo / Componente | Descripción del avance | % Avance | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1 - Particionamiento | Partición recursiva por medianas implementada. Pendiente: corrección definición n-dimensional (prioridad máxima según Acta 7). | 100% | Funcional |
| Módulo 2 - Selección estable | Criterios de estabilidad (std y mean_train) implementados. Lógica de Zona Verde / Zona Roja funcional. | 100% | Funcional |
| Módulo 3 - Predicción | Interfaz fit/predict operativa. Lógica de default_value implementada. | 100% | Funcional |
| utils.py | Validación de parámetros entre fit y predict implementada y probada. | 100% | Completo |
| checkpoint.py (CSV salida) | Generación de CSV con ID cubo, promedios por variable, N_train, N_val, mean_train, mean_val, es_estable. | 100% | Aprobado |
| checkpoint.py (excel de salida) | Generación de excel para trazabilidad de cubos. | 100% | Aprobada |
| Grid Search iterativo | Aplicado en Jupiter Notebook autónomo con ejecuciones paralelas. | 100% | Completado en jupyter aparte para su uso |
| Multiprocesamiento | Descartado dada la eficiencia del algoritmo y no ser de relevancia para el cliente. | 0% | Descartado |

## 10.3 Indicadores de Avance (KPIs)

| KPI | Meta | Actual (Sem. 11) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana del proyecto | Sem. 11 / 16 | Sem. 11 / 16 | En plazo |
| Módulos funcionales del algoritmo | 3 módulos | 3/3 funcionales | Logrado |
| Benchmarks ejecutados (1ª iteración) | ≥ 4 modelos | 5 modelos (sin ET/RF) | Logrado |
| R² algoritmo propio (1ª iteración) | ≥ 0.35 | 0.24 (1ª iter.) | Mejorando |
| Actas de reunión documentadas | ≥ 6 | 7 actas | Logrado |
| Corrección n-dimensional del cubo | 12/05/2026 | En ejecución | Prioritario |
| Grid Search 1ª etapa (grilla gruesa) | 14/05/2026 | En implementación | En progreso |

## 10.4 Indicadores de Avance (KPIs) Actualizado a 26 de Junio

| KPI | Meta | Actual (Sem. 16) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana del proyecto | Sem. 11 / 16 | Sem. 11 / 16 | Logrado |
| Módulos funcionales del algoritmo | 3 módulos | 3/3 funcionales | Logrado |
| Benchmarks ejecutados (1ª iteración) | ≥ 4 modelos | 5 modelos (sin ET/RF) | Logrado |
| R² algoritmo propio (1ª iteración) | ≥ 0.35 | 0.49 (Última iter.) | Mejorado |
| Actas de reunión documentadas | ≥ 6 | 15 actas | Logrado |
| Corrección n-dimensional del cubo | 12/05/2026 | - | Mejorado |
| Grid Search 1ª etapa (grilla gruesa) | 14/05/2026 | - | Logrado |

## 10.5 Resultados de Benchmark (Primera Iteración)

Los resultados obtenidos en el primer benchmark (Acta de Reunión N°6, 08/05/2026) se presentan a continuación. La métrica utilizada es R² calculada sobre el 5% mejor de las predicciones del dataset de validación:

| Modelo | Top 5% | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| RobusPredictor v1 (algoritmo propio) | 0.24 | Primera iteración. Pendiente corrección n-dimensional. |
| Regresión Lineal | 0.37 | Referencia base del mercado. |
| XGBoost / LightGBM / Prophet | 0.35 – 0.37 | Modelos estándar de la industria. |
| Algoritmo del cliente | 0.86 | Meta a alcanzar en iteraciones finales. |

El cliente, valoró positivamente que la primera iteración haya alcanzado un rendimiento equivalente a la regresión lineal, considerándolo un resultado esperado y un buen punto de partida. El objetivo para las iteraciones restantes (semanas 12-16) es alcanzar R² ≥ 0.8, mediante la corrección del particionamiento n-dimensional y el Grid Search sobre los 7 parámetros.

## 10.6 Resultados de Benchmark (Última Iteración)

Los resultados obtenidos en último benchmark (Acta de Reunión N°15, 24/06/2026) se presentan a continuación. Es sobre el 5% mejor de las predicciones del dataset de validación:

| Modelo | Top 5% | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| RobusPredictor v1.3.0 | 0.498 | Optimizado luego de Gridseach con estabilidad del 91,3% |
| Regresión Lineal | 0.373 | Modelos estándar de la industria. |
| Árbol de decisión | 0.480 | Modelos estándar de la industria. |
| Red Neuronal | 0.795 | Modelos estándar de la industria. |
| Algoritmo del cliente | 0.86 | Mejor rendimiento del cliente. |

El cliente valoró positivamente el resultado, el que pese a no estar cerca de las redes neuronales, ni del algoritmo que el actualmente utiliza, se distingue de las redes neuronales, por cuanto tiene trazabilidad absoluta de todos los cortes, y decisiones realizadas por el algoritmo, lo que para su entorno laboral posee un valor agregado invaluable a la hora de verificar resultados y trabajar con datos. Adicional a ello, se suma que por su sistema de dominios, no puede caer en sobre ajustes, a diferencia de lo que suele ocurrirle a los algoritmos basados en redes neuronales, y nos indica que al probarlo con un dataset de millones de registros, el resultado del algoritmo se dispara sustancialmente.

# 11. Pruebas Realizadas

Se documentan las pruebas ejecutadas conforme al Plan de Pruebas definido, siguiendo estándares de calidad de industria.

## 11.1 Pruebas Operativas
Las pruebas operativas validan el comportamiento del sistema bajo condiciones normales de uso, verificando que cada caso de uso ejecute correctamente su flujo principal. Se utilizó el método de caja negra, evaluando entradas y salidas esperadas sin considerar la lógica interna.

| Caso de Uso | Paso | Propósito | Condiciones | Resultado esperado | Resultado obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-08 Configurar modelo | 1 | Configurar parámetros del modelo | Ingresar parámetros válidos para entrenamiento | El modelo es configurado correctamente | El modelo logró configurarse correctamente | Los parámetros son almacenados correctamente dentro de la instancia del modelo |
| CU-09 Cargar datasets de entrenamiento | 1 | Cargar dataset de entrenamiento | Cargar archivo CSV con variables predictoras y target | El dataset es cargado correctamente | El dataset fue cargado correctamente | El sistema reconoció las columnas y dimensiones del dataset |
| CU-10 Entrenar modelo | 1 | Dividir dominios temporales | Ejecutar entrenamiento con n_dom válido | El dataset debe dividirse automáticamente en dominios | La división se realizó correctamente | Los dominios conservaron el orden original de los datos |
| CU-10 Entrenar modelo | 2 | Generar grilla de cubos | Ejecutar particionamiento recursivo por medianas | El sistema debe retornar el valor por defecto | Los cubos fueron generados correctamente | Los cubos respetaron los límites mínimos y máximos definidos |
| CU-10 Entrenar modelo | 3 | Seleccionar cubos estables | Comparar estabilidad entre dominios | El sistema debe seleccionar cubos estables válidos | Los cubos estables fueron seleccionados correctamente | Se validaron criterios de promedio y variación |
| CU-11 Cargar datos de validación | 1 | Cargar dataset de validación | Ingresar dataset de validación compatible | El sistema debe aceptar el dataset | El dataset fue cargado correctamente | Las columnas fueron validadas exitosamente |
| CU-12 Generar predicciones | 1 | Generar predicción válida | Ingresar registros dentro de cubos estables | El sistema debe retornar una predicción | Las predicciones fueron generadas correctamente | Los registros fueron asociados a cubos estables |
| CU-13 Evaluar rendimiento | 1 | Ejecutar benchmark del modelo | Ejecutar métricas sobre datos de validación | El sistema debe calcular métricas estadísticas | Las métricas fueron calculadas correctamente | Se obtuvieron resultados de MAE, RMSE, R² y otras métricas |
| CU-13 Evaluar rendimiento | 2 | Validar tiempo de ejecución | Ejecutar benchmark completo | El sistema debe finalizar correctamente | El benchmark se ejecutó exitosamente | Se observaron oportunidades de optimización en procesamiento paralelo |
| CU-14 Exportar resultados | 1 | Exportar resultados del modelo | Ejecutar exportación posterior al benchmark | El sistema debe generar archivo de salida | El archivo CSV fue generado correctamente | El archivo incluyó predicciones y métricas generadas |

## 11.2 Pruebas de Validación y Verificación
Las pruebas de validación y verificación evalúan el comportamiento del sistema ante condiciones límite, datos inválidos y escenarios de excepción, asegurando que el sistema responda correctamente fuera del flujo normal de uso.

| Caso de Uso | Paso | Propósito | Condiciones | Resultado esperado | Resultado obtenido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-08 Configurar modelo | 2 | Validar parámetros inválidos | Ingresar parámetros con valores incorrectos o tipos inválidos | El sistema debe impedir la configuración y mostrar un error | El sistema rechazó los parámetros inválidos | Las validaciones detectaron errores correctamente |
| CU-09 Cargar datasets de entrenamiento | 2 | Validar dataset inválido | Cargar dataset vacío o con columnas faltantes | El sistema debe impedir la carga y mostrar un error | El sistema detectó inconsistencias correctamente | Se validó la estructura mínima requerida |
| CU-11 Cargar datos de validación | 2 | Validar columnas faltantes | Ingresar dataset con variables faltantes | El sistema debe impedir la predicción | El sistema detectó las columnas faltantes | Se mostró mensaje de error correspondiente |
| CU-12 Generar predicciones | 2 | Validar registros fuera de cubos | Ingresar registros fuera del espacio entrenado | El sistema debe retornar el valor por defecto multidimensionales | El sistema retorna el valor por defecto correctamente | Se validó el comportamiento esperado para casos externos |

# 12. Estrategia de Respaldo

El proyecto RobusPredictor no opera bajo una arquitectura cliente-servidor con ambientes diferenciados de producción y pruebas. La solución se ejecuta íntegramente de forma local sobre el servidor SSH del equipo (Ubuntu 24.04 LTS), por lo que la estrategia de respaldo se organiza en dos ejes independientes: el código fuente y los datos de entrada/salida.

Respaldo del código fuente - GitHub con control de versiones

El repositorio oficial del proyecto se encuentra alojado en GitHub bajo la organización del equipo. Cada iteración funcional del algoritmo es respaldada mediante un release etiquetado, lo que permite recuperar cualquier versión anterior del código de forma íntegra y trazable. El flujo estándar de respaldo al cierre de cada sesión de trabajo es el siguiente:

# Registro de cambios y respaldo incremental al repositorio remoto git add . git commit -m "checkpoint: descripción del avance" git push origin dev # Generación de release por iteración funcional # Etiqueta ejemplo: v0.1.0, v0.1.1, v2.0.0 git tag etiqueta git push origin etiqueta

Adicionalmente, el entorno Conda del proyecto es exportado y versionado junto al código, garantizando la reproducibilidad del ambiente de ejecución:

conda activate formulisa conda env export > environment.yml git add environment.yml && git commit -m "env: actualización de dependencias" git push origin dev

Respaldo de datasets - Almacenamiento en nube del proyecto

Los datasets de entrenamiento y validación proporcionados por Formulisa no se versionan en GitHub debido a su volumen y naturaleza sensible. Estos archivos son mantenidos con respaldo en servicios de almacenamiento en nube de los integrantes del equipo, asegurando disponibilidad ante pérdida del equipo local. Los archivos de salida generados por el algoritmo (CSV de diagnóstico, Excel de trazabilidad, resultados de benchmark) son respaldados bajo el mismo esquema.

# 13. Lecciones Aprendidas

El desarrollo de la segunda etapa del proyecto entregó aprendizajes técnicos y metodológicos valiosos:

| Área | Lección aprendida |
| --- | --- |
| Diseño del algoritmo | El particionamiento n-dimensional requiere rigor conceptual: tratar el cubo como una grilla bidimensional en lugar de n-dimensional invalida todos los resultados. Los checkpoints de verificación deben incorporarse desde el diseño inicial. |
| Rendimiento computacional | El uso de un único núcleo en un servidor de 8 núcleos limita severamente el tiempo de ejecución. La paralelización con joblib Parallel es una optimización crítica para el Grid Search. |
| Comunicación con el cliente | El cliente Formulisa, aportó valor técnico significativo al identificar el error n-dimensional y proponer el Grid Search y los algoritmos genéticos. La colaboración activa con el cliente mejora la calidad del producto. |
| Documentación iterativa | El registro de cada reunión en actas formales facilita la trazabilidad de decisiones técnicas y permite al equipo retomar el contexto en cada sesión de trabajo. |
| Prototipado Evolutivo | La metodología de prototipado evolutivo permitió detectar tempranamente errores de arquitectura (error n-dimensional) que en un modelo lineal habrían aparecido recién en la fase de cierre. |

# PARTE III – Evaluación Parcial 3

Para comenzar esta última parte del informe es necesario reiterar que RobusPredictor no utiliza una base de datos relacional o no relacional para su funcionamiento. En su lugar, el modelo trabaja directamente con datasets tabulares en formato CSV, correspondientes a datos de entrenamiento y validación proporcionados para el análisis del algoritmo.

Asimismo, no se cuenta con un documento formal de aceptación firmado por el cliente o docente guía. Sin embargo, el producto fue validado de manera iterativa mediante reuniones de avance, revisión de resultados, observaciones técnicas y ajustes funcionales solicitados durante el desarrollo. Estas instancias permitieron refinar el algoritmo, corregir problemas conceptuales en la generación de cubos y mejorar la trazabilidad de las predicciones.

Durante esta etapa se profundizó el plan de pruebas, incorporando el detalle de los casos de prueba asociados al uso de la librería, validación de parámetros, carga de datos, entrenamiento, predicción, exportación de resultados y evaluación del rendimiento. Además, se documentaron mejoras realizadas al producto a partir de las pruebas y retroalimentación recibida, especialmente en los mecanismos de exportación y trazabilidad del modelo.

# 14. Ciclo de iteraciones de RobusPredictor

Dentro del ciclo de creación e iteración de RobusPredictor, podemos entregar una línea de tiempo indicando la versión y la descripción del cambio que se le hizo a la librería, visualizando la maduración del producto.

| Día | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 03/ Mayo | v 0.1.0 | Primera versión de RobusPredictor, estructura base de librería. Particionamiento recursivo pero con limitaciones debido a no encontrarse refinado. Identificación correcta de cubos estables e inestables. Métodos fit() y predict(). |
| 10/ Mayo | v 0.2.0 | Segunda versión de RobusPredictor. Contenía un gran error al tratar de trabajar los multidominios como datasets que entregara el usuario en vez de separarlo internamente. Se incorpora parámetro verbose para tener trazabilidad en la consola. Mejora la manera en que se separan los dominios en el entrenamiento. |
| 14/ Mayo | v 0.3.0 | Tercera versión de RobusPredictor. Se arregla el error de multidominios para que se trate de forma interna en el algoritmo. Se agrega el parámetro de desviación estándar máxima. Se corrige la lógica de particionamiento recursivo, asemejando a un árbol de decisiones. Se corrige el valor límite de los cubos ya que se estaba ocupando el valor de la mediana en vez de dejar el valor del último elemento de ese cubo. Se optimizaron las validaciones de parámetros y se afina que los cubos tengan que coincidir en las deltas de los parámetros para ser considerados estables. Se implementa la grilla que nace a partir de los cortes del dominio 1 para luego ser utilizada en los otros dominios. Se agrega la primera función de trazabilidad “export_checkpoint()” para revisar los cubos resultantes del entrenamiento del modelo y la grilla de cortes. |
| 02/ Junio | v 0.4.0 | Cuarta versión de RobusPredictor. Se cambia el cálculo de la predicción, donde se suman los promedios de los cubos donde coincide en N dominios para aplicarlo sobre los cubos que se encuentren en la data de validación y registrarlo. Se mejora la semántica de las columnas de la función de export y su funcionamiento. |
| 02/ Junio | v 1.0.0 | Primera versión estable de RobusPredictor. Se corrigió el cálculo de la predicción, ahora es el promedio de los promedios de N dominios. Los cortes aprendidos en el entrenamiento se aplican en los datos de validación. Nueva función para exportar checkpoint de predicción por registro para análisis de scoring. |
| 06/ Junio | v 1.1.0 | Hotfix a la versión 1.0.0 Se arregló un archivo que su defecto imposibilitaba ejecutar la librería. |
| 11/ Junio | v 1.1.1 | Se agrega nuevo parámetro para utilizar el valor por defecto, en caso de no usar la variable por defecto la predicción que se aplicará a los cubos inestables será el promedio de los promedios al igual que con los cubos estables. Se agrega la función de best_precentage que permite obtener el % de predicciones más altas. El parámetro random_state pasa a trabajarse de manera interna. |
| 15/ Junio | v 1.2.0 | Se agrega método de predict_cubes para identificar los cubos al dataset de validación. Se mejora la forma en la que se exportan los checkpoint, con nombres de parámetros más explcaitivos y con valores por defecto. También se corrige la forma de exportar aquellos checkpoint en formato csv para que no se sobreescriba. Se mejoran los docstring para la legibilidad de la librería. |
| 19/ Junio | v 1.3.0 | Se agrega nuevo método export_dataframe_cubes() que me retorna un dataframe resumen de los cubos utilizados en la última predicción. |
| 26/ Junio | v 1.3.1 | Se agrega nuevo método export_cubes_grid() la cual retorna un dataframe con la información de regla para armar la grilla por cubos, identificando cada cubo y la grilla que se utilizó. |

# 15. Mejoras implementadas

Durante la etapa final del proyecto se realizaron mejoras orientadas principalmente a la trazabilidad, auditoría e interpretación del modelo. Estas mejoras surgieron a partir de las pruebas ejecutadas, la revisión de resultados y las observaciones recibidas durante el proceso de validación con el cliente.

Una de las mejoras más relevantes fue la incorporación y refinamiento de funciones de exportación, permitiendo que el modelo entregue información más clara sobre lo aprendido durante el entrenamiento y lo ocurrido durante la predicción. En este sentido, se fortalecieron los mecanismos de exportación de checkpoints, grillas de cubos y resúmenes por cubo, facilitando la revisión posterior de los resultados.

También se ajustó la función de exportación de la grilla de cubos para entregar un DataFrame más interpretable, incluyendo información asociada al identificador público del cubo, identificador interno del árbol, estabilidad, valor de predicción y reglas completas que definen cada región del espacio vectorial. Esto permite revisar con mayor claridad qué cubos fueron aprendidos por el modelo y bajo qué condiciones se generaron.

Adicionalmente, se refinaron los métodos de exportación, ocupando nombre más semánticos para los parámetros y la forma de utilizarlo evitando que el usuario ingrese parámetros como el nombre del archivo entregando uno por defecto , con el objetivo de simplificar el uso de la librería para el usuario final. Finalmente se corrigió que para caso de exportar un archivo de tipo “csv” este pueda exportar cada hoja como un archivo independiente, facilitando su revisión y análisis externo.

Cabe mencionar que todas estas mejoras implementadas fueron validadas con el cliente, antes, durante y posteriormente cada cambio efectuado al algoritmo. En estas instancias se revisaron avances técnicos, resultados parciales, comportamiento del algoritmo, estructura de los cubos y necesidades de trazabilidad.

A partir de dichas revisiones, se realizaron ajustes relevantes en la librería, especialmente en la interpretación de los cubos, la forma de exportar resultados, la coherencia entre entrenamiento y predicción y la posibilidad de auditar cada predicción generada. Por lo tanto, la validación del producto se realizó de forma progresiva, mediante retroalimentación continua y refinamiento evolutivo del algoritmo.

# 16. Mejoras Futuras

Como mejora futura, se propone ordenar las salidas del modelo en dos reportes principales. El primero sería un Training Report, orientado a responder qué aprendió el modelo durante el entrenamiento, incluyendo resumen general, parámetros utilizados, cortes aprendidos, reglas de cubos, cubos estables y zonas rojas. El segundo sería un Scoring Report, orientado a responder qué ocurrió durante una predicción específica, incluyendo detalle por registro, cubo asignado, métricas, uso de cubos y advertencias relevantes.

También se considera como mejora futura la creación de un script de extracción iterativa de cubos de alto valor. Esta idea consiste en identificar primero los cubos de mayor calidad bajo criterios estrictos, remover los registros asociados y luego repetir el proceso con criterios progresivamente más flexibles. De esta forma, se podría obtener una batería ordenada de cubos de alto valor, similar a un proceso de extracción donde primero se recuperan las zonas de mayor concentración y luego se avanza hacia regiones de menor calidad predictiva.

# 17. Conclusión

El desarrollo de RobusPredictor permitió construir una librería Python orientada a la generación de predicciones trazables y auditables. A diferencia de modelos tradicionales de “caja negra”, la solución permite asociar cada predicción a una región específica del espacio vectorial, representada por un cubo, una regla de corte y un valor predictivo aprendido durante el entrenamiento.

Durante el proyecto se avanzó desde una idea conceptual basada en particionamiento por medianas hasta una librería funcional con una API similar a Scikit-Learn, incorporando métodos como fit(), predict(), predict_cubes() y funciones de exportación para checkpoints, grillas y resúmenes de cubos. Esto permitió que el modelo no solo entregara predicciones, sino también información útil para comprender cómo fueron generadas.

El proceso de desarrollo evidenció la importancia de la comunicación técnica con el cliente, especialmente al tratarse de un proyecto vinculado a la Ciencia de Datos. Conceptos como vector, dominio, cubo, estabilidad o grilla podrían tener interpretaciones distintas desde la perspectiva informática y desde la perspectiva del cliente como especialista en datos. Esta diferencia nos obligó como equipo a profundizar en el lenguaje técnico del área, validar constantemente los requerimientos y ajustar la implementación según el entendimiento alcanzado.

Finalmente, el proyecto permitió cumplir con el objetivo de construir una solución especializada, modular y extensible, dejando además identificadas oportunidades de mejora relacionadas con reportes, extracción iterativa de cubos de alto valor, optimización de rendimiento y nuevas formas de auditoría del modelo.

# 18. Lecciones aprendidas finales

Una de las principales lecciones aprendidas fue que la toma de requerimientos en proyectos de Ciencia de Datos exige especial cuidado en la interpretación de conceptos técnicos. El cliente utilizaba terminología propia del área, como vector, dominio o espacio, que inicialmente podía ser entendida de forma distinta desde una lógica puramente informática. Esta diferencia generó desafíos de comunicación, pero también nos permitió como equipo desarrollar una mejor capacidad de análisis y validación conceptual.

Otra lección importante fue comprender que desarrollar una librería de Machine Learning no consiste únicamente en programar un algoritmo. También implica pensar cómo será utilizada por un usuario técnico, qué interfaz tendrá, cómo se interpretarán sus resultados y qué mecanismos de trazabilidad serán necesarios para auditar el comportamiento del modelo. Esto nos llevó como equipo a estudiar estructuras de librerías consolidadas, como Scikit-Learn, y a adoptar una interfaz familiar basada en métodos como fit() y predict().

También aprendimos que la interpretabilidad debe diseñarse desde el inicio. En un modelo basado en cubos, no basta con entregar una predicción numérica; también es necesario poder explicar a qué cubo pertenece el registro, si el cubo fue estable o zona roja, qué regla lo define y qué valor predictivo fue aprendido durante el entrenamiento. Por ello, las funciones de exportación y checkpoint se transformaron en componentes relevantes del producto.

Finalmente, el desarrollo reforzó la importancia del prototipado evolutivo. Varias decisiones técnicas fueron ajustadas durante el proceso a partir de pruebas, errores conceptuales y retroalimentación del cliente. Esta metodología permitió corregir la dirección del proyecto, mejorar la coherencia entre módulos y avanzar hacia una solución más clara, robusta y alineada con las necesidades reales del usuario final.

# Bibliografía

Anaconda Inc. (2024). Anaconda Distribution. https://www.anaconda.com

Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357–362.

ISO/IEC 29119-1:2022. Software and Systems Engineering – Software Testing. International Organization for Standardization.

McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference.

Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. The American Statistician, 72(1), 37–45. (Prophet – Meta)

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD.

Actas de Reunión del Proyecto – Formulisa (Actas N°1 al N°15, marzo–junio 2026). Duoc UC, sección 002D.