Acta de Constitución

DESARROLLO DE LIBRERÍA PREDICTIVA ROBUS-PREDICTOR

FORMULISA

Indice de Contenidos

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	4

Solución Propuesta	4

Objetivos del proyecto	4

Objetivos de desarrollo	5

Entregables	5

Descripción del sistema	5

Requerimientos de alto nivel	5

Premisas y restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	6

Tipo de Hardware	6

Tipo de interfaz de Software	6

Tipo de interfaz de Usuario	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Aprobaciones y control de cambios	7

Información del proyecto

Datos

|  | Empresa / Organización | Formulisa |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Desarrollo de librería predictiva Robus-Predictor |
|  | Fecha de inicio/fin | 23/03/2026 – 22/06/2026 |
|  | Cliente | Formulisa |
|  | Patrocinador principal | José Lipari |
|  | Jefe de Proyecto | Sebastián Valdivia |

Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| José Lipari | Cliente | Formulisa |

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Sebastián Valdivia | Jefe de proyecto |

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo |
| --- | --- | --- |
| José Lipari | Cliente | Formulisa |
| Arturo Vargas | Académico | Profesor guia |
| Sebastián Valdivia | Equipo | Jefe de proyecto |
| Paula Frías | Equipo | Analista |

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio proyecto | 23/03 |
| Librería base funcional | 07/05 |
| Evaluación y benchmarking | 04/06 |
| Entrega final | 22/06 |

Presupuesto estimado

No se considera costo económico, ya que se utilizarán herramientas open source.

Descripción del proyecto

Objetivos del Negocio

Desarrollar una herramienta que permita mejorar la estabilidad y precisión de modelos predictivos en entornos con alta variabilidad de datos.

Justificación del proyecto – Contexto

Los modelos tradicionales fallan en contextos de alta volatilidad, generando predicciones inestables. Se requiere una solución que sea capaz de identificar patrones consistentes ignorando el ruido.

Problema-Necesidad

Los algoritmos actuales presentan: - alta sensibilidad al ruido - baja estabilidad - dificultad para identificar patrones reales

Descripción del producto

Solución Propuesta

Desarrollo de Robus-Predictor, una librería en Python que implementa un algoritmo predictivo robusto basado en: - particionamiento de datos - selección de patrones estables - lógica de predicción controlada

Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| El desarrollo se limita a la construcción de una librería en Python que implemente el modelo RobusPredictor sobre datos estructurados. | El modelo logra generar predicciones consistentes sin fallas de ejecución en distintos conjuntos de datos. |
| Se incluye la implementación de lógica de particionamiento y selección de patrones estables, sin realizar limpieza manual de datos. | Las predicciones mantienen estabilidad frente a variaciones en los datos de entrada. . |
| Se contempla únicamente el uso de datos numéricos estructurados, excluyendo imágenes, texto u otros formatos no estructurados. | El modelo logra segmentar los datos en grupos representativos que permiten identificar comportamientos consistentes. |
| Se incorpora un mecanismo de valor por defecto cuando un dato no pertenece a ningún patrón aprendido. | El sistema retorna una predicción en el 100% de los casos evaluados. |
| Se entrega código documentado y funcional, sin incluir interfaces gráficas ni despliegues en producción. | La librería puede ser ejecutada y utilizada correctamente en un entorno local. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Diseñar la solución como una librería modular fácil de integrar en otros sistemas. | La librería puede ser utilizada mediante métodos fit() y predict() sin necesidad de modificaciones adicionales. Similar a como funcionan otras librerías de DS. |
| Permitir que la solución pueda trabajar con grandes volúmenes de datos sin pérdida significativa de rendimiento. | El modelo es capaz de procesar datasets de gran tamaño manteniendo estabilidad en su ejecución. |
| Asegurar que el modelo entregue resultados cercanos al comportamiento real de la variable objetivo. | El modelo presenta mejoras, incluso marginales, en comparación con modelos tradicionales utilizados por el cliente. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Iteración 1: Semana 1 a 4 | - Definición del problema, alcance del proyecto y diseño del algoritmo. - Se establecen correctamente los objetivos, alcance y estructura lógica del modelo. |
| Iteración 2: Semanas 5 a 12 | - Desarrollo de la librería RobusPredictor y construcción de los módulos del algoritmo (particionamiento, selección y predicción). - La librería es implementada de forma funcional, integrando correctamente los tres módulos del algoritmo. |
| Iteración 3: Semana 13 a 16 | - Validación del modelo, ajuste de parámetros y pruebas comparativas con modelos tradicionales. - El modelo es evaluado correctamente y demuestra mejoras en estabilidad o desempeño frente a soluciones estándar. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| 16 semanas. | El desarrollo se completa dentro del plazo establecido en la planificación académica. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| No existirá costo alguno. |  | El proyecto se desarrolla completamente utilizando tecnologías de código abierto sin incurrir en costos adicionales. |

Objetivos de desarrollo

- Implementar el algoritmo RobusPredictor - Construir la librería modular en Python - Evaluar el rendimiento frente a modelos tradicionales - Documentar y entregar la solución

Entregables

- Librería Python funcional - Código fuente estructurado - Documento de evaluación de resultados - README y documentación técnica - Presentación final

Descripción del sistema

Requerimientos de alto nivel

RH1: El sistema debe implementar un algoritmo predictivo robusto capaz de operar sobre datos numéricos con alta variabilidad. RH2: La solución debe ser desarrollada como una librería en Python, permitiendo su reutilización e integración en distintos entornos de ejecución. RH3: El sistema debe ser capaz de identificar patrones consistentes en los datos, diferenciándolos de comportamientos aleatorios o ruido. RH4: El algoritmo debe reducir la sensibilidad frente a valores atípicos (outliers), priorizando la estabilidad de las predicciones. RH5: La librería debe permitir su instalación y ejecución en un entorno local o máquina virtual mediante el uso de dependencias controladas. RH6: El sistema debe permitir la ejecución de procesos de predicción sobre nuevos conjuntos de datos utilizando el modelo generado. RH7: El rendimiento del algoritmo debe poder ser evaluado mediante métricas de error, permitiendo su comparación con modelos tradicionales. RH8: La solución debe contar con documentación técnica que describa su instalación, uso y funcionamiento.

Premisas y restricciones

El cliente entregará los datos listos, sin necesidad de hacer limpieza de estos. Solo son datos numéricos, en ejecución local, sin uso de Docker y desarrollado en python

Riesgos iniciales de alto nivel

Complejidad del algoritmo, desempeño menos del esperado y dificultad en comparación con modelos existentes

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Lenguaje: Python 3.10 Librerías: NumPy, Pandas, Scikit-learn, Joblib Entorno: Local / Linux Control de versiones: Git

Tipo de Interfaz Hardware

No existirá interfaz gráfica todo será mediante código por el uso de la libreria

Tipo de Interfaz de Software

No existirá interfaz gráfica todo será mediante código por el uso de la libreria

Tipo de Interfaz de Usuario

No existirá interfaz gráfica todo será mediante código por el uso de la libreria

Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto se considerará aprobado cuando: - la librería funcione correctamente - se pueda ejecutar e instalar - se obtengan resultados medibles - se complete la documentación - se realice la presentación final