| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 |
| --- | --- | --- |
| Rut | 17.753.940-6 | 20.458.065-0 |
| Nombres | Sebastián Andres | Paula Patricia Belén |
| Apellidos | Valdivia | Frías |
| Roles | Analista | Analista |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Algoritmo Predictivo |
| --- | --- |
| Descripción | Optimizar la predicción mediante la identificación de patrones estables y el filtrado de ruido |
| Problemática detectada | Algoritmos que aprenden ruido en vez de patrones |
| Solución esperada | Algoritmo capaz de identificar patrones estables |
| Objetivos generales | Desarrollar un algoritmo optimice el desempeño predictivo y la estabilidad de los modelos en entornos de alta variabilidad |
| Objetivos específicos | Diseñar un sistema de reconocimiento de patrones basado en espacios vectoriales múltiples mediante medianas |
| Alcance del proyecto | Dividido en 2 fases: - Fase 1: Desarrollo de algoritmo y creación de la librería - Fase 2: Optimización de esta mediante pruebas de rendimiento |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Las empresas modernas diseñan su capacidad operativa para una demanda promedio, quedando vulnerables ante picos de actividad inesperados. La motivación de este proyecto radica en optimizar la toma de decisiones financieras, evitando costos excesivos por servicios de contingencia o arriendos de infraestructura innecesarios derivados de predicciones de mercado erróneas. El público objetivo son las empresas con alta volatilidad operativa y equipos de Data Science que buscan estabilidad sobre modelos convencionales. Estado del Arte: Las soluciones actuales (modelos autorregresivos o redes neuronales) tienden al sobreajuste (overfitting) al tratar el ruido y los outliers como patrones cíclicos, fallando en entornos de alta incertidumbre. Descripción del Problema El problema central es la ineficiencia en la discriminación de señales técnicas: los modelos actuales no logran separar patrones estables de eventos esporádicos. Esto genera predicciones de alta demanda que no se materializan, provocando gastos operativos injustificados. El objetivo es desarrollar un algoritmo que identifique sectores de estabilidad (cubos vectoriales) para garantizar una precisión cercana al 100% en segmentos críticos, descartando el ruido estructural.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

La metodología se divide en tres fases críticas orientadas a la obtención, análisis y procesamiento de la información: - Fase I: Obtención y “Preparación” de Datos: Método: Se trabajará con datasets provistos por el cliente que contienen 24 meses de histórico. Procedimiento: Se utilizará NumPy y Pandas para asegurar la consistencia de los datos. Estos se dividirán en "dominios" (periodos de tiempo específicos) para evaluar la estabilidad del patrón a través del tiempo. - Fase II: Procedimientos de Análisis y Modelamiento (Núcleo Técnico): Particionamiento: Se empleará el método de Partición Recursiva por Medianas para segmentar el espacio vectorial en "cubos". Esto permite analizar grupos con densidades de datos similares, reduciendo el impacto de los outliers. Selección de Estabilidad: Se analizará la coherencia entre dominios. Solo se seleccionarán aquellos cubos donde el promedio de la variable objetivo sea consistente (baja varianza) entre distintos periodos, descartando el ruido esporádico. - Fase III: Procesamiento e Inferencia: Implementación: Se utilizará la librería creada para que esta procese nuevos datos y solo entregue una predicción si estos caen dentro de los "cubos estables" identificados. Evaluación: El éxito se medirá comparando el rendimiento frente a modelos estándar (Random Forest/Redes Neuronales), buscando superar el benchmark del 86% de precisión en los segmentos críticos. Los roles son compartidos entre ambos integrantes: Sebastián Valdivia – Analista y Coordinador Paula Frías – Analista y Documentadora Responsabilidades Compartidas: Ambos integrantes participan activamente en las pruebas de rendimiento, el ajuste de parámetros del algoritmo y la defensa de los estados de avance ante la comisión docente.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura por utilizar: - Equipos con CPU de alto rendimiento en procesos mononúcleo y un mínimo de 8GB de RAM. - Se utilizará Anaconda 3 para la gestión de entornos aislados. - Linux (Ubuntu 24.04.2 LTS), aunque compatible con Windows mediante entornos Conda. - Conexión por ssh para trabajo colaborativo. Arquitectura: - El software se estructurará en tres módulos independientes: Particionamiento, Selección de Estabilidad e Inferencia. - Se desarrollará como un paquete de Python instalable, siguiendo el patrón de diseño de Scikit-Learn (métodos .fit() para entrenamiento y .predict() para inferencia). Lenguajes de programación: - Python 3.8.10: Seleccionado por su estabilidad. Librerías por utilizar: - NumPy (v1.24.4) - Pandas (v2.0.3) - Scikit-Learn (v1.3.2) - Joblib (v1.4.2) Base de datos: - La data por utilizar corresponde a archivos planos de datasets. Repositorio: - Git/Github para control de versiones

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición del problema y levantamiento de requerimientos | Análisis del problema planteado por el cliente, identificación de requerimientos y comprensión del contexto del proyecto. | Documentación entregada por el cliente, reuniones, herramientas de análisis | 2 semana | Paula Frías / Sebastián Valdivia | Validación inicial con el cliente |
| 2 | Investigación de tecnologías y metodología | Estudio de herramientas de Data Science, librerías | Internet, documentación técnica, tutoriales | 1 semana | Internet, documentación técnica, tutoriales | Definir stack tecnológico final y entorno trabajo |
| 3 | Definición de arquitectura de la librería | Diseño de la estructura modular de la librería, definición de componentes principales y organización del código. | Documentación técnica | 1 semana | Paula Frías / Sebastián Valdivia |  |
| 4 | Desarrollo del modelo predictivo Robus-Predictor | Desarrollo del algoritmo principal (Robust Predictor) y creación de la librería | Python, numpy, pandas | 8 semanas | Paula Frías / Sebastián Valdivia | Desarrollo evolutivo |
| 5 | Integración y uso de la librería | Integración y uso de la librería | Python, dataset cliente | 8 semanas | Paula Frías / Sebastián Valdivia | Desarrollo evolutivo |
| 6 | Evaluación del modelo | Medición del rendimiento del algoritmo mediante métricas de error y comparación con modelos existentes. | Python, scikit-learn | 2 semanas | Paula Frías / Sebastián Valdivia | Enfoque en rendimiento |
| 7 | Documentación y presentación | Elaboración del informe, README, resultados y preparación de defensa del proyecto. | Word, PowerPoint | 2 semana | Paula Frías / Sebastián Valdivia | Entrega final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe_Estado_avance_1 | Documento que incluye la definición del problema, objetivos, alcance, metodología y planificación del proyecto. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LMxjRhyGL2KdmwJfrb5PJDsrfeiczZzy |
| 2 | Github | Implementación del algoritmo predictivo como librería en Python, incluye su documentación técnica y los resultados obtenidos | https://github.com/paufriasest/Robus-Predictor |
| 3 | Presentación final del proyecto | Presentación utilizada para exponer el proyecto, incluyendo problema, solución, resultados y conclusiones. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LMxjRhyGL2KdmwJfrb5PJDsrfeiczZzy |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase I: Inicio y Diagnóstico | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de contexto y requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación del estado del arte | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de objetivos y alcance |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio de tecnologías y herramientas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase II: Desarrollo Evolutivo |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo 1: Módulo de Particionamiento |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo 2: Módulo de Selección Estable |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo 3: Módulo de Aplicación e Inferencia |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibración de parámetros y retroalimentación cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Fase III: Cierre y Validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Ejecución comparativa modelos estándar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica (Fortalezas/Debilidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Fase VI: Defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Defensa y presentaciones comité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Cabe destacar que el proyecto se desarrollará bajo la metodología de desarrollo evolutivo ya que esta posee un enfoque iterativo donde el producto (en este caso la librería) se construye y perfecciona mediante versiones sucesivas basadas en la retroalimentación continua del usuario. También que este proyecto presenta 2 grandes etapas, la primera que constituye el desarrollo del producto tiene un carácter más analista programador, enfocada en la construcción de la arquitectura de la librería, asegurando que el código sea eficiente, escalable y esté correctamente documentado en Python. Y la segunda fase, enfocada en la selección de los módulos estable y la validación estadística de los resultados frente al ruido, más enfocado a las competencias de un data scientist.